주간 업무 보고서

| 프로젝트 | OOOOO 프로젝트 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간 | 2023년 11월 4 일 ~ 2023년 11월 8일 | 작성자 | OOO |  |
| 업무 내용 |  | 담당자 | 결과 | 비고 |
| 금주 진행 상황 | 프로젝트 계획서와 PPT 작성 | 홍길동 | 완료 |  |
|  | 1차 멘토링 진행(Pose Estimation 모델 구현 및 비교(수업진행)) | 팀원전체 | 완료 |  |
|  | 사전 자료 조사(모델 및 데이터) | 팀원전체 | 완료 |  |
|  | 간트차트 및 WBS작성 | 팀원전체 | 미완료 | 사유 향후 일정 |
|  | 프로젝트 계획 발표 | 팀원전체 | 완료 |  |
|  | 회의록 작성 | 팀원전체 | 완료 |  |
| 차주 계획 | 간트차트 및 WBS작성 |  |  |  |
|  | Pose Estimation 모델 생성 및 Vector 값 도출(수업진행 예정) |  |  |  |
|  | Pose Estimation 모델 생성 및 Vector 값 도출(복습) |  |  |  |
| 멘토 피드백 | 다양한 인식 방법 생각해보기 |  |  |  |
|  | 코드는 구글링으로 스스로 찾아보기 |  |  |  |

[금주 진행 사항 세부 내용]

1. 자료 조사

- 계획보고서, PPT, GANT_CHART, WBS, 회의록 등 문서 :

https://drive.google.com/drive/folders/1nwOBjRQ0jUuRr4VtXWXwN3S66XPYFE-D (참조)

2. 프로젝트 계획서 및 PPT작성

- 계획보고서, PPT, GANT_CHART, WBS, 회의록 등 문서 :

https://drive.google.com/drive/folders/1nwOBjRQ0jUuRr4VtXWXwN3S66XPYFE-D (참조)