주간 업무 보고서

| 프로젝트 | 고객 맞춤형 금융 상품 추천 서비스 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간 | 2025년 05월 07일 ~ 2025년 05월 11일 | 작성자 | 김 수 연 |  |
| 업무 내용 |  | 담당자 | 결과 | 비고 |
| 금주 진행 상황 | 프로젝트 제안서 작성 | 김수연 | 완료 |  |
|  | 1차 멘토링 진행(프로젝트 주제 변경 및 내용 검토) | 팀원전체 | 완료 |  |
|  | 사전 자료 조사(도메인 조사 및 모델 조사) | 팀원전체 | 완료 |  |
|  | 회의록 작성 | 오유솔, 노동림 | 완료 |  |
|  | 일일보고업무작성 | 팀원전체 | 완료 |  |
|  | 데이터수집 및 확인 | 최수창 | 완료 |  |
| 차주 계획 | 프로젝트 계획 발표 준비(PPT) |  |  |  |
|  | 데이터 1차 정리본 검토 및 수정사항 회의 |  |  |  |
|  | 사전 자료 조사(데이터수집 및 도메인 조사) |  |  |  |
|  | 알고리즘 도식화 및 웹 구성안 도식화 |  |  |  |
| 멘토 피드백 |  |  |  |  |

[금주 진행 사항 세부 내용]

1.  프로젝트 관련 사전  조사

- 금융감독원 오픈API 가이드

- 청년층 금융 실태 통계자료

- OECD 금융 문해력 보고서

2. 프로젝트 계획서 및 PPT작성

- 계획보고서, PPT, GANT_CHART, WBS, 회의록 등 문서 :

제안서 및 자료(참조)

3. 데이터 수집

- 예적금, ETF 데이터 수집  및 1차 정리 완료

4. 모델 조사

- https://github.com/snunlp/KR-FinBert?utm_source=chatgpt.com (KR-FinBERT)

- https://jeonsworld.github.io/NLP/finbert/(KR-FinBERT)