주간 업무 보고서

| 프로젝트 | 고객 맞춤형 금융 상품 추천 서비스 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간 | 2025년 05월 12일 ~ 2025년 05월 18일 | 작성자 | 김 수 연 |  |
| 업무 내용 |  | 담당자 | 결과 | 비고 |
| 금주 진행 상황 | 프로젝트 1차 발표(금) | 노동림 | 완료 | 시선처리 보완 |
|  | 2차 멘토링 진행(발표 자료 피드백 및 프로젝트 진행상황 보고) | 팀원전체 | 완료 |  |
|  | 예금, 적금, 대출 데이터 수집 및 정리 완료 | 최수창, 노동림 | 완료 |  |
|  | 회의록 작성 | 오유솔 | 완료 |  |
|  | 일일보고업무작성 | 팀원전체 | 완료 |  |
|  | 웹 구성안 도식화 (1차시안) | 김수연, 오유솔 | 완료 |  |
|  | 웹사이트 로고 만들기 | 김수연, 노동림 | 완료 |  |
| 차주 계획 | 기능명세서 작성 |  |  |  |
|  | 화면별 레이아웃 명세서, 화면별 필수요소, 기능별 화면 분류 작성 |  |  |  |
|  | 웹사이트 figma로 초안 구현 |  |  |  |
|  | 모아플러스에 들어갈 세부 페이지 회의 |  |  |  |
|  | 예금, 적금, 대출 이자계산기 만들기 |  |  |  |
|  | 설문조사지 작성 |  |  |  |
|  | 은행 탐방 |  |  |  |
| 멘토 피드백 | 발표 PPT 내용 수정해야함 |  |  |  |
|  | 웹사이트의 모아플러스 세부 페이지에 대한 주제를 더 많이 생각하고 구성해야함 |  |  |  |
|  | 예금, 적금, 대출 계산기는 각각의 상황에 맞추어 개별화 시켜 만들어야함 |  |  |  |
|  | 사용자가 현재 들고 있는 상품과 웹사이트에서 추천한 상품을 비교해주는 기능을 넣으면 좋을것 같음 |  |  |  |
|  | 상단 메뉴바에 메뉴 전체보기 기능은 굳이 넣지 않아도 괜찮다고 함 |  |  |  |
|  | 금융 상품중 특판 상품에 대한 배너를 만들어 메인페이지에 넣으라고 하심 |  |  |  |

[금주 진행 사항 세부 내용]

1.  프로젝트 관련 사전  조사

- 금융감독원 오픈API 가이드

- 청년층 금융 실태 통계자료

- OECD 금융 문해력 보고서

2. 프로젝트 계획서 및 PPT작성

- 계획보고서, PPT, GANT_CHART, WBS, 회의록 등 문서 :

제안서 및 자료(참조)

3. 데이터 수집

- 예적금, ETF 데이터 수집  및 1차 정리 완료

4. 모델 조사

- https://github.com/snunlp/KR-FinBert?utm_source=chatgpt.com (KR-FinBERT)

- https://jeonsworld.github.io/NLP/finbert/(KR-FinBERT)