주간 업무 보고서

| 프로젝트 | 고객 맞춤형 금융 상품 추천 서비스 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간 | 2025년 05월 26일 ~ 2025년 06월 01일 | 작성자 | 김 수 연 |  |
| 업무 내용 |  | 담당자 | 결과 | 비고 |
| 금주 진행 상황 | 웹사이트 메인페이지 디자인 수정 | 오유솔 | 완료 |  |
|  | 예/적금/대출 필터링 수정 및 페이지 디자인 수정 | 노동림, 오유솔 | 완료 |  |
|  | 모아플러스 페이지에 들어갈 사이드바 구성안 작성 | 김수연 | 완료 |  |
|  | 모아플러스 페이지에 들어갈 사이드바 디자인 시안 준비 | 오유솔, 노동림 | 완료 |  |
|  | 모아플러스의 차모아, 집모아 데이터 수집 | 최수창 | 완료 |  |
|  | 모아플러스의 차모아, 집모아 초안 페이지 구축 | 최수창 | 완료 |  |
|  | 모아플러스의 여행모아 데이터 수집 및 화면구성안 작성 | 김수연 | 완료 |  |
|  | 2차 중간발표 PPT 자료 준비 | 김수연 | 완료 |  |
|  | 정기회의 진행 | 전체 | 완료 |  |
| 차주 계획 | 2차 중간발표 | 노동림, 오유솔 |  |  |
|  | 청년 지원 사업 페이지 구상 | 전체 |  |  |
|  | 집을모아, 여행을 모아 페이지 구상 | 전체 |  |  |
|  | 청년 지원 사업, 집을모아, 여행을 모아 화면 구성안 작성 | 김수연 |  |  |
|  | 대출페이지 수정 및 보완 | 노동림 |  |  |
|  | 예적금 페이지 수정 및 보완 | 오유솔 |  |  |
|  | 웹페이지 수정 및 보완 | 최수창 |  |  |
|  | 멘토링 준비 | 전체 |  |  |
| 멘토 피드백 | 이번주 멘토링 진행 하지 않음. |  |  |  |

[금주 진행 사항 세부 내용]

1.  프로젝트 관련 사전  조사

- 금융감독원 오픈API 가이드

- 청년층 금융 실태 통계자료

- OECD 금융 문해력 보고서

2. 프로젝트 계획서 및 PPT작성

- 계획보고서, PPT, GANT_CHART, WBS, 회의록 등 문서 :

제안서 및 자료(참조)

3. 데이터 수집

- 예적금, ETF 데이터 수집  및 1차 정리 완료

4. 모델 조사

- https://github.com/snunlp/KR-FinBert?utm_source=chatgpt.com (KR-FinBERT)

- https://jeonsworld.github.io/NLP/finbert/(KR-FinBERT)