주간 업무 보고서

| 프로젝트 | 고객 맞춤형 금융 상품 추천 서비스 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간 | 2025년 06월 02일 ~ 2025년 06월 08일 | 작성자 | 김 수 연 |  |
| 업무 내용 |  | 담당자 | 결과 | 비고 |
| 금주 진행 상황 | 2차 중간발표 자료 준비 | 김수연, 노동림, 오유솔 | 완료 |  |
|  | 2차 중간발표 | 노동림, 오유솔 | 완료 |  |
|  | 청년 지원 사업 페이지 시안 구상 및 figma 구현 | 김수연, 노동림, 오유솔 | 완료 |  |
|  | 집을모아, 여행을 모아 페이지 구상 | 김수연, 노동림, 오유솔 | 진행중 |  |
|  | 청년 지원 사업, 집을모아, 여행을 모아 화면 구성안 작성 | 김수연 | 진행중 |  |
|  | 대출페이지 수정 및 보완 | 노동림 | 진행중 |  |
|  | 예적금 페이지 수정 및 보완 | 오유솔 | 진행중 |  |
|  | 웹페이지 수정 및 보완 | 최수창 | 진행중 |  |
|  | 멘토링 준비 및 진행 | 전체 | 완료 |  |
|  | 청년 지원 사업 페이지 구현 | 최수창 | 완료 |  |
| 차주 계획 | 예적금 페이지 수정 및 보완 | 오유솔 |  |  |
|  | 대출페이지 수정 및 보완 | 노동림, 김수연 |  |  |
|  | 대출 CSV 재정리 | 김수연 |  |  |
|  | 멘토링 준비 및 진행 | 전체 |  |  |
|  | 단어 페이지 수정 및 보완 | 김수연 |  |  |
|  | 디자인 및 fimga로 구현된 시안 웹페이지로 구현 | 최수창 |  |  |
|  | 배포 사이트에 해당 서비스 구현 | 노동림 |  |  |
|  | 계산기 figma구현 및 웹사이트 구현 | 오유솔 |  |  |
| 멘토 피드백 | 1. 각 개별 페이지의 디자인이나 느낌이 통일이 안된 것같음 -> 디자인 통일 |  |  |  |
|  | 2. 지금 접속하고 있는 페이지가 무슨 페이지인지 알 수 있는 정보를 알 수 있는 기능을 하는 걸 구현해야함 |  |  |  |
|  | 3. 예금계산기 예시 제안 |  |  |  |
|  | 4. 각 페이지별 상단에 있는 배너 위치 조정 |  |  |  |
|  | 5. 상단 메뉴바의 오른정렬되어 있는 메뉴간의 간격 늘이기 |  |  |  |
|  | 6. 예적금 비교 페이지는 정보가 부족(우대금리, 추가 코멘트 등이 필요) |  |  |  |
|  | 7. 추가 사이트들에 대한 조언 |  |  |  |

[금주 진행 사항 세부 내용]

1.  프로젝트 관련 사전  조사

- 금융감독원 오픈API 가이드

- 청년층 금융 실태 통계자료

- OECD 금융 문해력 보고서

2. 프로젝트 계획서 및 PPT작성

- 계획보고서, PPT, GANT_CHART, WBS, 회의록 등 문서 :

제안서 및 자료(참조)

3. 데이터 수집

- 예적금, ETF 데이터 수집  및 1차 정리 완료

4. 모델 조사

- https://github.com/snunlp/KR-FinBert?utm_source=chatgpt.com (KR-FinBERT)

- https://jeonsworld.github.io/NLP/finbert/(KR-FinBERT)