주간 업무 보고서

| 프로젝트 | 고객 맞춤형 금융 상품 추천 서비스 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간 | 2025년 06월 09일 ~ 2025년 06월 15일 | 작성자 | 김 수 연 |  |
| 업무 내용 |  | 담당자 | 결과 | 비고 |
| 금주 진행 상황 | 예적금 페이지 수정 및 보완 | 오유솔 | 완료 |  |
|  | 대출페이지 수정 및 보완 | 노동림, 김수연 | 완료 |  |
|  | 대출 CSV 재정리 | 김수연 | 완료 |  |
|  | 멘토링 준비 및 진행 | 전체 | 완료 |  |
|  | 단어 페이지 수정 및 보완 | 김수연 | 완료 |  |
|  | 디자인 및 fimga로 구현된 시안 웹페이지로 구현 | 최수창 | 완료 |  |
|  | 배포 사이트에 해당 서비스 구현 | 노동림 | 완료 |  |
|  | 계산기 figma구현 및 웹사이트 구현 | 오유솔 | 완료 |  |
|  | 예적금 페이지 수정 및 보완 | 오유솔 | 완료 |  |
|  | 대출페이지 수정 및 보완 | 노동림, 김수연 | 완료 |  |
| 차주 계획 | 예적금비교페이지 & 계산기 페이지 각 예적금 대출페이지에 바로가기 아이콘 기능 추가 | 최수창 |  |  |
|  | 각 개별 페이지 배너 및 크기가 좀 작아서 크게 수정 | 노동림, 오유솔 |  |  |
|  | 예적금 및 대출 지역 관련 데이터 수정 | 최수창 |  |  |
|  | 위에 상단바메뉴가 아래로 스크롤시에도 고정되게 수정 | 김수연 |  |  |
|  | 브레드크럼 기능 추가 | 김수연 |  |  |
|  | 페이지 진입시 들어가야할 단계가 너무 많음 -> 줄이기 (페이지 수 줄이기) | 김수연 |  |  |
|  | 디자인 디테일 수정 | 김수연, 오유솔, 노동림 |  |  |
|  | 하우스 모아 대출 추천으로 내용 변경 및 웹페이지 구현 | 김수연 |  |  |
|  | 여행을 모아 페이지 디자인 수정 및 보완 | 노동림 |  |  |
|  | 차를 모아 페이지 디자인 수정 및 보완 | 오유솔 |  |  |
|  | 챗봇 구현 및 성능 테스트 | 최수창 |  |  |
| 멘토 피드백 | 예적금비교페이지 & 계산기 페이지 각 예적금 대출페이지에 바로가기 아이콘 기능 추가 |  | 완료 |  |
|  | 각 개별 페이지 배너 및 크기가 좀 작아서 크게 수정 |  | 완료 |  |
|  | 챗봇 구현 시 위치 및 기능에 대한 조언 |  | 완료 |  |
|  | 하우스모아와 카모아는 예적금 상품을 보여주되, 집을모아 페이지에서는 대출상품을 추천하는걸로 변경 |  | 완료 |  |
|  | 전반적인 디자인 통일 |  | 완료 |  |
|  | 위에 상단바메뉴가 아래로 스크롤시에도 고정되게 수정 |  | 완료 |  |
|  | 브레드크럼 기능 추가 |  | 완료 |  |
|  | 페이지 진입시 들어가야할 단계가 너무 많음 -> 줄이기 |  | 완료 |  |
|  | 전반적인 디자인 통일 필요 |  | 완료 |  |

[금주 진행 사항 세부 내용]

1.  프로젝트 관련 사전  조사

- 금융감독원 오픈API 가이드

- 청년층 금융 실태 통계자료

- OECD 금융 문해력 보고서

2. 프로젝트 계획서 및 PPT작성

- 계획보고서, PPT, GANT_CHART, WBS, 회의록 등 문서 :

제안서 및 자료(참조)

3. 데이터 수집

- 예적금, ETF 데이터 수집  및 1차 정리 완료

4. 모델 조사

- https://github.com/snunlp/KR-FinBert?utm_source=chatgpt.com (KR-FinBERT)

- https://jeonsworld.github.io/NLP/finbert/(KR-FinBERT)