주간 업무 보고서

| 프로젝트 | 고객 맞춤형 금융 상품 추천 서비스 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간 | 2025년 06월 16일 ~ 2025년 06월 22일 | 작성자 | 김 수 연 |  |
| 업무 내용 |  | 담당자 | 결과 | 비고 |
| 금주 진행 상황 | 예적금비교페이지 & 계산기 페이지 각 예적금 대출페이지에 바로가기 아이콘 기능 추가 | 최수창 | 완료 |  |
|  | 각 개별 페이지 배너 및 크기가 좀 작아서 크게 수정 | 노동림, 오유솔 | 완료 |  |
|  | 예적금 및 대출 지역 관련 데이터 수정 | 최수창 | 완료 |  |
|  | 위에 상단바메뉴가 아래로 스크롤시에도 고정되게 수정 | 김수연 | 완료 |  |
|  | 브레드크럼 기능 추가 | 김수연 | 완료 |  |
|  | 페이지 진입시 들어가야할 단계가 너무 많음 -> 줄이기 (페이지 수 줄이기) | 김수연 | 완료 |  |
|  | 디자인 디테일 수정 | 김수연, 오유솔, 노동림 | 완료 |  |
|  | 하우스 모아 대출 추천으로 내용 변경 및 웹페이지 구현 | 김수연 | 완료 |  |
|  | 여행을 모아 페이지 디자인 수정 및 보완 | 노동림 | 완료 |  |
|  | 차를 모아 페이지 디자인 수정 및 보완 | 오유솔 | 완료 |  |
|  | 챗봇 구현 및 성능 테스트 | 최수창 | 완료 |  |
|  | 최종 발표 PPT자료 준비 및 발표준비 | 전체 | 완료 | 피드백 반영해서 수정 및 보완 필요 |
|  | Vercel 배포 구현 마무리 | 노동림 | 완료 |  |
| 차주 계획 | 최종 발표 PPT자료 준비 및 발표준비 | 전체 |  |  |
| 멘토 피드백 | 챗봇 내용은 슬라이드 따로 빼서 설명하는것이 좋을 것같음 |  |  |  |