| 회 의 록 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의주제 | 3차 멘토링 피드백 기반 수정사안 /UI 기획 |  |  |  |
| 회의 일자/시간 | 2025.05.23 / 9:00~10:00 | 작성자 | 오유솔 |  |
| 회의장소 | 8층 |  |  |  |
| 소 속 | 참석자 성명 |  |  |  |
| 교육생 | 노동림 , 오유솔, 최수창 |  |  |
| 고객사 |  |  |  |
| 기타(강사 등) |  |  |  |
| 회의내용 |  |  |  |
| P0. 오전 회의 1. UI 기능 개선 및 필터링 조건 정리 금리 기준 필터 제거, 대신 지역별 필터를 임시로 드롭박스로 구현 • 은행 다중 선택 기능: 체크박스 형식으로 개선 필요. • 필터 클릭 시 다시 들어가야만 다중 선택이 가능한 점 개선 필요. • 드롭다운 외에도 표(Grid) 형식 UI 검토. ⸻ 2. 예금/적금 필터 구성 • 필터 구성: 금액 / 기관 / 금융권 / 은행 / 지역 / 기간 기간 선택 항목: 전체, 1개월, 3개월, 6개월, 12개월, 24개월, 36개월 예금과 적금의 필터 구조는 동일하게 적용. ⸻ 3. 대출 상품 필터링 논의 • 현재 대출 필터 미완성 → 개편 필요 • 대출은 은행 분류보다는 상품 종류 중심의 필터링이 적합: 예: 햇살론, 소액비상금대출, 새희망홀씨, 사잇돌, 무직자대출 • 대출의 경우: 금융권 구분이 뚜렷하지 않아 은행 필터링은 선택적으로만 구현. 정부 지원 대출 중심으로 카테고리 구성. • UI 방식: 드롭박스 또는 버튼 형식 선택 필요 (기존 버튼 UI는 비직관적이라는 피드백 존재). ⸻ 4. 디자인 관련 이슈 • 은행/대출 필터 UI에 색상 조정 필요 (ex. 브랜드 색상 활용). • 필터 박스 내 체크박스 시각화 및 동작 방식 개선. • 필터 항목 클릭 시 접힘 여부 등 UI 반응 수정 필요. • 많은 은행 수로 인해 드롭박스 UI 사용 시 가독성 문제 고려 |  |  |  |
| 회의 결과 및 향후 일정 |  |  |  |
| - 예금/적금/대출 메뉴 페이지: 예금/적금/대출 디자인 임시 구상함 > 세부페이지 구상예정 - 모아플러스 메뉴 UI: 상단 노출 옵션 결정 후 피그마 반영 > 모아플러스 페이지 구상 - UI 스타일 가이드: 메뉴바/사이드바 디자인 통일안 문서화 ## # 예금/적금/대출 메뉴 페이지: 예금/적금/대출 디자인 임시 구상 관련 Action items 정리 ### [기능 개발 및 UI] - 지역 필터 드롭박스 완성 및 UI 적용 - 기존 금리 필터 제거 후 지역 기준 필터 구현 완료 여부 점검 - UI 시각화 보완 (드롭다운 스타일 확정) - 은행 분류 필터 기능 다중 선택 개선 - 체크박스 방식 적용 - 클릭 시 재진입 없이 다중 선택 가능하도록 수정 - 예금/적금 필터 구조 통일 적용 - 금액 / 기관 / 금융권 / 은행 / 지역 / 기간 (1/3/6/12/24/36개월) - 전체 UI 동작 검토 및 기간 항목 표시 확정 - 대출 상품 필터링 구조 재설계 - ‘은행 분류’보다는 상품 종류 위주로 구성: - [햇살론 / 소액비상금 / 새희망홀씨 / 사잇돌 / 무직자 대출] - 드롭박스 또는 다른 시각화 방식 중 최적안 확정 - 대출 필터 디자인 개선 - 기존 버튼 UI 개선 필요 - 새로운 시안(드롭박스 or 라디오버튼 등) 설계 및 비교 검토 - 필터 항목 UI 리디자인 - 체크박스, 드롭박스, 네모박스 UI 정리 - 모아플러스 색상 혹은 대체 브랜드 색상 활용 검토 - 대출 필터 정렬 방식 적용 - 햇살론 등 각 대출 필터 내 상품 정렬 기준 (금리/상품명) 설계 |  |  |  |